09_Testare_QA: MedScreen Festival & Event Suite

Ediția Specială: Tradiții Argeșene, Ediția XIII

Rol: Senior QA Architect, Test Manager, Software Quality Engineer & Medical Software Validation Expert

Status Document: Strategie Completă de Testare și Validare Medicală (Fără Cod)

1. Scopul Testării

Scopul acestui document este stabilirea cadrului riguros de asigurare a calității (QA) și validare clinică-tehnică pentru MedScreen Festival & Event Suite. Se urmărește garantarea faptului că aplicația respectă standardele stricte ale industriei medicale enterprise, funcționează impecabil în regim offline și online, iar motorul clinic livrează rezultate corecte și sigure în condiții reale de festival.

2. Strategia Generală de Testare

Strategia combină testarea automată și manuală, structurată pe mai multe niveluri:

- Abordare Shift-Left: Validarea cerințelor și a regulilor clinice încă din faza de proiectare.

- Medii de Test: Mediu de Staging dedicat, emulatoare mobile/tablete și teste pe teren în condiții simulate de festival.

- Testare Bazată pe Riscuri: Prioritizarea testelor pe fluxurile critice (motor clinic, triaj, sincronizare offline, consimțământ GDPR).

3. Nivelurile de Testare

3.1. Testare Unit

- Scop: Validarea funcțiilor individuale, a algoritmilor motorului clinic și a schemelor de validare a datelor.

- Metodologie: Rulare automată a testelor unitare pe componente izolate.

- Scenarii:

  - Testarea calculului IMC pentru valori valide, zero și negative.

  - Testarea pragurilor de hipertensiune conform regulilor clinice.

- Rezultat Așteptat: Acuratețe de 100% în logica de calcul.

3.2. Testare Integrare și API

- Scop: Verificarea comunicării corecte între modulele backend, baza de date și interfața PWA.

- Metodologie: Testare black-box și white-box a endpoint-urilor REST.

- Scenarii:

  - POST /api/v1/screenings cu date complete / incomplete.

  - Verificarea codurilor de răspuns HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 409).

- Criterii de Succes: Toate contractele API respectă specificația tehnică.

3.3. Testare Sistem, End-to-End (E2E) și Funcțională

- Scop: Validarea fluxului complet de utilizare din perspectiva operatorului și a medicului.

- Scenarii:

  - Flux complet de înregistrare pacient -> Măsurători -> Dictare vocală -> Motor clinic -> Semnătură GDPR -> Generare PDF și cod reducere.

- Criterii de Succes: Finalizarea fluxului în sub 90 de secunde pe dispozitiv mobil/tabletă.

4. Testare pentru Medii Mobile, Tablete, Responsive și Accesibilitate

- Mobile / Tabletă: Validare pe dispozitive fizice (iPad, tablete Android rugged) în modul ecran complet (PWA).

- Responsive: Testare pe diverse rezoluții de ecran (smartphone-uri compacte până la tablete de 12 inch).

- Accesibilitate (a11y): Verificarea contrastului vizual pentru utilizare în aer liber (lumină solară puternică) și a dimensiunilor elementelor tactile (minimum 48x48px).

5. Testare Offline și Sincronizare

- Scop: Asigurarea continuității operaționale în absența conexiunii la internet (frecventă la festivaluri).

- Scenarii de Test Offline:

  - Introducerea a 50 de screeninguri cu conexiunea internet oprită (verificare salvare în IndexedDB).

  - Continuarea generării codurilor de reducere local.

- Scenarii de Sincronizare:

  - Reconectarea automată la rețea și rularea endpoint-ului POST /api/v1/sync/batch.

  - Gestionarea conflictelor în cazul duplicatelor de UUID (Last-Write-Wins).

6. Testare Specifică: Motor Clinic, PDF, Excel, Dictare Vocală, Semnătură GDPR

- Motor Clinic: Testare cu seturi de date clinice de referință (cazuri limită de hipertensiune sau diabet).

- PDF și Excel: Verificarea integrității vizuale a rapoartelor generate și a corectitudinii datelor exportate în .xlsx.

- Dictare Vocală: Testarea recunoașterii vocale în mediu cu zgomot ambiental simulat de festival.

- Semnătură GDPR: Testarea capturării semnăturii pe ecran tactil și salvarea corectă în format Base64.

7. Testare de Performanță, Încărcare, Stres și Securitate

- Load Testing: Simulare a 100 de operatori simultani trimițând cereri de screening.

- Stres Testing: Identificarea punctului de rupere al sistemului prin creșterea treptată a numărului de conexiuni.

- Securitate & GDPR: Testare penetrare (pentration testing), verificarea validării tokenurilor JWT, testare RBAC și testare pentru scurgeri de date personale.

8. Matricea de Trasabilitate (Cerquirements → Test Cases - Rezumat)

| ID Cerință | Descriere Cerință | ID Scenariu Test | Tip Test |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-FUNC-01 | Înregistrare pacient nou | TC-FUNC-01 la TC-FUNC-05 | E2E / Funcțional |
| REQ-CLIN-02 | Evaluare triaj automat | TC-CLIN-01 la TC-CLIN-15 | Unitar / Motor Clinic |
| REQ-OFF-01 | Stocare locală offline | TC-OFF-01 la TC-OFF-10 | Offline / PWA |
| REQ-SYNC-01 | Sincronizare batch cloud | TC-SYNC-01 la TC-SYNC-08 | Integrare / Sincronizare |
| REQ-SEC-01 | Autentificare și RBAC | TC-SEC-01 la TC-SEC-12 | Securitate |

9. Matricea de Risc QA

| Risc Identificat | Probabilitate | Impact | Nivel Risc | Măsură de Mitigare QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierderea datelor offline în caz de închidere forțată a browserului | Mediu | Ridicat | Ridicat | Testare exhaustivă a persistenței în IndexedDB și recuperare la restart. |
| Timp de răspuns crescut al serverului în orele de vârf la festival | Ridicat | Mediu | Ridicat | Teste de încărcare (Load testing) și optimizarea interogărilor bazei de date. |
| Erori de recunoaștere vocală din cauza zgomotului ambiental | Ridicat | Scăzut | Mediu | Teste în mediu simulat cu zgomot de fundal și validare manuală alternativă obligatorie. |

10. Selecție din Scenariile de Test (Extrase din cele 150+ scenarii)

Scenarii Pozitive

- TC-POS-01: Introducerea unor valori fiziologice normale (Tensiune 120/80, Puls 75) -> Rezultat așteptat: Triaj Verde, fără riscuri majore, generare cod reducere standard.

- TC-POS-02: Sincronizarea cu succes a 30 de screeninguri efectuate offline după revenirea conexiunii Wi-Fi.

Scenarii Negative

- TC-NEG-01: Încercarea de a introduce o valoare a tensiunii sistolice de 300 mmHg -> Rezultat așteptat: Mesaj de eroare de validare, blocarea trimiterii până la corectare.

- TC-NEG-02: Accesarea unui endpoint de administrare (/api/v1/users) de către un cont cu rol de operator -> Rezultat așteptat: Cod HTTP 403 Forbidden.

Scenarii Limită (Boundary)

- TC-BND-01: Introducerea vârstei de exact 18 ani și de 99 de ani -> Rezultat așteptat: Acceptate corect în sistem.

Scenarii pentru Condiții Reale de Festival

- TC-FEST-01: Utilizarea tabletei sub acțiunea directă a razelor solare (test vizibilitate UI / contrast).

- TC-FEST-02: Testarea fluxului de screening în timp ce conexiunea 4G oscilează și pică intermitent (comutare automată pe mod offline fără pierderea datelor introduse).

11. Diagrame Fluxuri de Testare (Mermaid)

Fragment de cod

graph TD

Start[Începere Ciclu QA] --> UnitTests[Rulare Teste Unitare & Motor Clinic]

UnitTests --> IntTests[Rulare Teste Integrare & API]

IntTests --> SysTests[Testare Sistem & E2E]

SysTests --> OfflineTests[Testare Mod Offline & Sincronizare]

OfflineTests --> LoadSecTests[Testare Încărcare, Stres & Securitate]

LoadSecTests --> UAT[User Acceptance Testing - Medic & Operator]

UAT --> GoLiveCheck[Checklist Final & Lansare]

12. Checklist Complet pentru Lansarea Aplicației (Go-Live Checklist)

- [ ] Toate cele 150+ scenarii de test au fost executate, iar defectele critice sunt rezolvate (0 defecte blocante).

- [ ] Motorul clinic a fost validat pe setul de date de referință medicală.

- [ ] Certificatul SSL/TLS 1.3 este configurat corect în producție.

- [ ] Politicile de backup automat zilnic sunt active și testate (Restore test efectuat cu succes).

- [ ] Echipamentele (tabletele de festival) au fost configurate cu modul Kiosk / MDM și criptare activă.

- [ ] Sesiunea de instruire a operatorilor și medicilor (UAT) a fost finalizată.

13. Criterii de Acceptare și Respingere

- Criterii de Acceptare (Go): Rata de trecere a testelor E2E de 100% pe fluxul critic de screening; 0 defecte de severitate critică sau majoră nerezolvate.

- Criterii de Respingere (No-Go): Pierderea datelor pacienților în cazul căderii conexiunii; neconcordanțe în calculul triajului clinic; vulnerabilități de securitate descoperite în autentificare.

14. Plan UAT, Go-Live și Post-Go-Live

- UAT (User Acceptance Testing): Testare practică efectuată de medici și operatori voluntari timp de 2 zile înainte de eveniment.

- Go-Live: Activarea mediului de producție în dimineața primei zile a festivalului (Ediția XIII, Tradiții Argeșene).

- Post-Go-Live: Monitorizarea în timp real a logurilor, suport tehnic on-site și colectarea feedback-ului operațional pentru optimizări rapide.